禄丰市小（二）型病险水库除险加固工程建设管理局

关于禄丰县老红坡等三座水库审计发现问题整改报告

禄丰市小（二）型病险水库除险加固工程建设管理局于

2022年6月送市审计局审计老红坡水库、南河一碗水水库和大沟箐水库3座小（二）型病险水库除险加固工程竣工决算审计。禄丰市审计局以禄审投中报[2022]18号文出具了审计报告，以禄审投中决[2022] 13号《禄丰市审计局关于禄丰县老红坡等三座水库除险加固工程竣工决算的审计决定》出具了审计决定书，责成我局对禄丰县老红坡、南河一碗水、大沟箐等三座水库多结算工程价款6013.52元依法依规予以纠正。目前，我局已按审计决定书要求整改完毕，具体整改情况如下：

各参建单位一致同意按审计决定书结算工程价款，并签字盖章认可后提交审计单位备案，我局已严格按照审计决定书执行完毕。具体整改措施为：一是在规定时限内对审计发现3座水库多结算工程量价款合计6013.52元进行了账面调整,核减了老红坡水库除险加固工程工程款1091.33元、核减了南河一碗水水库除险加固工程工程款371.84元、核减了大沟箐水库除险加固工程工程款4550.35元，三座水库共核减6013.52元工程款。二是在支付工程款时按审计决定书扣减多决算的工程价款。三是进一步加强工程建设管理，准备充分的现场记录签字验收资料和影像资料，结算资料严格审核把关，提高工程竣工决算准确度。四是逐步吸纳第三方工程造价咨询中介单位参与工程的结算工作，让项目法人从吃力不讨好的琐事中解放出来，增强工程竣工结算的公信力。五是及时向社会公开审计情况及审计整改情况。

禄丰市小(二)型病险水库除险加固工程建设管理局

2023年10月12日